Smlouva o dílo

**„Oprava chodníku Tovéř - Dolany“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Objednatel:** | **Obec Tovéř** | |
| (dále jen i Objednatel) | Tovéř 18 | |
| 783 16, Tovéř | |
| IČ: 006 35 626  DIČ: CZ 006 35 626 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednající prostřednictvím: | | | | |
| Miroslav Majer, starosta | | | | |
| tel.: | 585 154 963, | Mobil: | 725 490 430 | [starosta@tover.cz](mailto:msmozartova6@iol.cz) |
|  | | | | |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: | | | | |
| Ing. Petr Mauerer, člen zastupitelstva obce | | | | |
| tel.: |  | Mobil: | 737 257 157 | [petr.maurer@skanska.cz](mailto:petr.maurer@skanska.cz) |
|  | | | | |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. | | | | |
| číslo výdajového účtu: **1800969359/0800** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2*.* Zhotovitel:** |  | | | | | | | | | | | |
| (dále jen i Zhotovitel) |  | | | | | | | | | | | |
| IČ: | |  | | | | | | | | DIČ: |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| Obchodní rejstřík: | | | | | vedený .................... soudem v ………………… | | | | | | |
| (v případě právnické osoby) | | | | | oddíl ………………….., vložka ………….. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Jednající prostřednictvím: | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| tel.: | |  | mobil: | | |  | | e-mail: | | | |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| tel.: | |  | mobil: | | |  | | e-mail: | | | |
| - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| tel.: |  | | | mobil: | | |  | | e-mail: | | |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| tel.: | |  | mobil: | | |  | | e-mail: | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Bankovní spojení: | | | | | | | | | | | |
| č. účtu: | | | | | | | | | | | |

# Preambule

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v této smlouvě ve prospěch Objednatele ve sjednaném termínu řádně a včas, když za takto provedené dílo uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu díla dle obsahu této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje kapacitami k provedení díla řádně a včas.

# Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem **„Tovéř – Dolany oprava chodníku“ -** v souladu s:
2. projektovou dokumentací zpracovanou společností Ing. Petr Doležel, DS+GEO projekt, sídlem Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc, IČ: 451 86 677, Kontaktní osoby: Ing. Petr Doležel, vedoucí projektant, tel. 585 414 176, Ing. Michal Doležel, projektant, tel. 585 411 826, vedenou pod zak. číslem 827 42 s názvem „Tovéř – Dolany oprava chodníku“, která obsahuje zejména výkresovou část, krycí list soupisu, průvodní a technickou zprávu. Dílo bude provedeno, prvotně, podle projektové dokumentace (Zhotovitel potvrzuje její převzetí a nemá k ní výhrad, když potvrzuje i připravenost místa pro provedení díla), druhotně podle krycích listů.
3. podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j.: SMOL/167924/2016/OS/PK/Vra ze dne 01.08.2016.
4. podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů případně dotčených pozemků,
5. dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
6. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce s názvem „Tovéř – Dolany oprava chodníku“,
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Smluvní strany této smlouvy si ujednaly, že Zhotovitel je povinen zhotovit předmětné dílo vlastními silami (osobně), tedy nikoliv tzv. subdodavatelsky, tedy nikoliv, byť i jen částečně, prostřednictvím podzhotovitele/podzhotovitelů či / a subdodavatele/subdodavatelů. V případě porušení tohoto ujednání může Objednatel, bez dalšího, od této smlouvy odstoupit.
8. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo tzv. zkolaudovatelné vč. provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
9. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele pouze dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Za skutečnost, aby dílo bylo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, se má i situace, že v daném okamžiku bylo zrušeno a odstraněno staveniště, které sloužilo k provedení díla, a že byl Zhotovitelem odstraněn stavební a obalový materiál související s provedením díla, když i níže uvedený pozemek pro ukládání byl uveden do původního stavu.

# Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, jež byla dána Zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Z důvodu jistoty se opakuje:

Dílo bude provedeno podél silnice III/4436, která spojuje obce Tovéř a Dolany u Olomouce. Rekonstrukce bude provedena v celkové délce 248,28 m (včetně provedené opravy ve staničení 0,002 – 0,033 km), přičemž začátek rekonstrukce se nachází u vjezdového ostrůvku do obce Tovéř a konec na hranici katastru mezi uvedenými obcemi. Z důvodu nesouhlasu s danou stavbou (Dagmar Macková) bude na pozemku parc. č. 458/35 ve staničení 0,002 – 0,033 km provedena oprava stávajícího chodníku. Při opravě bude provedena obnova stávajícího asfaltobetonového povrchu a také dojde ke zvýšení nivelety stávajícího chodníku. Chodník je navržen v šířce 1,5 m. Vodicí linii tvoří chodníkový obrubník (+ 6 cm), osazený do betonového lože. Odvodnění chodníku je zajištěno příčným (2 %) a podélným sklonem stejně jako doposud do silničního příkopu ke vsaku. Stávající sjezd na pole ze silnice III/4436 bude upraven tak, aby navazoval na společnou parcelu č. 458/31 obcí Tovéř a Dolany. Místo sjezdu bude zvýrazněno pomocí betonové zámkové dlažby červené barvy. Úprava silničního příkopu a napojení sjezdu na silnici III/4436 bude součástí projektu „III/4436 – Tovéř – Dolany“. Stavba se nachází v Tovéři, v katastrálním území Tovéř a bude realizována na pozemcích : p.č. 246/5 – trvalý travní porost – Obec Tovéř p.č. 458/34 – orná půda – Obec Tovéř p.č. 458/36 – orná půda – Obec Tovéř p.č. 458/37 – orná půda – Obec Tovéř p.č. 458/38 – orná půda – Obec Tovéř p.č. 458/39 – orná půda – Obec Tovéř 2. V prostoru uvažované stavby se nachází inženýrské sítě: nadzemní el.vedení NN a VN (ČEZ Distribuce), plynovod STL (RWE), kabely (O2), nadzemní vedení veřejného osvětlení (Tovéř). Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci.

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. předání a převzetí staveniště | **28.02.2017** |
| 1. období pro provedení díla: 2. zahájení stavebních prací nejpozději: 3. odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | **od 01.03.2017 do 15.05.2017**  **01.04.2017**  **do 15.05.2017** |

1. Předání díla bez vad a nedodělků do rukou Objednatele ze strany Zhotovitele musí být realizováno nejpozději do konce období pro provedení díla.
2. Sjednává se informační povinnost Zhotovitele vůči Objednateli, a to ve věci zahájení provádění díla, tedy Zhotovitel musí Objednatele o termínu zahájení provádění díla informovat nejpozději 14 dnů dopředu zprávou na e-mail [starosta@tover.cz](mailto:starosta@tover.cz).

# Cena díla

1. Celková cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **........................... Kč bez DPH**

**……………… DPH 21 %**

**.......................... Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy, když tato sazba činí 21 %.**

Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).

1. Celková cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, pokud není v odst. 4. tohoto článku V. uvedeno jinak. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace díla. Tato cena je stanovena i na základě krycího listu soupisu, když krycí list soupisu je součástí nabídky Zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené v krycím listu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.
2. Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
3. Dodávky na náklady Objednatele v rámci provádění díla, a to v době sjednané pro provedení díla:

- WC mohou pracovníci Zhotovitele, jež se budou podílet na provádění díla, použít v budově úřadu Objednatele,

- Zhotovitel je oprávněn, z hydrantu přilehlého místu provádění díla, odebírat vodu v přiměřeném množství na náklady Objednatele za účelem provedení díla.

1. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla např. i z důvodů chyb nebo nedostatků ze strany Zhotovitele v krycím listu soupisu předloženém v zadávacím řízení.
2. Záloha na cenu díla se nesjednává. V této smlouvě uvedená cena díla, byť je v této smlouvě uvedeno cokoliv, je nejvýše přípustná a její zvýšení je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran této smlouvy.
3. Pokud není Zhotovitel plátce DPH, tak, v případě, že by se jím stal v průběhu stavby díla (okamžik uskutečnění zdanitelného plnění), celková cena díla, včetně DPH, bude rovna peněžní částce uvedené v této smlouvě v kolonce – Celková cena bez DPH.

# Platební podmínky

1. Splatnost ceny díla:

- do 5 pracovních dnů 95 % z ceny bez DPH po předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně podpisu protokolu oběma stranami o této skutečnosti) a zároveň předání faktury na uvedenou částku do rukou Objednatele,

- do 5 pracovních dnů 5 % z ceny bez DPH po uplynutí 1 roku ode dne předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně podpisu protokolu oběma stranami o této skutečnosti) a zároveň předání faktury na uvedenou částku do rukou Objednatele,

Pokud budou při výročí 1 roku zjištěny vady / nedodělky, tyto odstraní Zhotovitel do 10 dnů od takového zjištění. Zádržné bude vyplaceno až poté, co bude zjištěn Objednatelem stav – bez jakýchkoliv vad a nedodělků (zjištěné vady a nedodělky odstraněny) - (včetně podpisu protokolu oběma stranami o této skutečnosti),

- do 5 pracovních dnů celkové DPH vztahující se k ceně díla po předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků (včetně podpisu protokolu oběma stranami o této skutečnosti) a zároveň předání faktury na uvedenou částku do rukou Objednatele.

Kterákoliv část ceny díla nemůže být a nebude vyplacena dříve, než nabude právní moci kolaudační rozhodnutí ve věci plnění dle této smlouvy – tohoto díla.

1. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
2. Platba ceny díla bude provedena bezhotovostně na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě daňového dokladu – faktury.
3. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
4. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.
5. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 6, případně dalších požadavků Objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

# Prohlášení o režimu přenesené daňové povinnosti

Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijatý předmět plnění dle této smlouvy souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH). Objednatel (příjemce plnění) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Z výše uvedených důvodů Zhotovitel (poskytovatel) neuplatní režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.

# Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat Zhotoviteli staveniště dne 28.02.2017.

# Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejméně 2 pracovní dny předem, a to e-mailem odeslaným na e-maily [starosta@tover.cz](mailto:starosta@tover.cz), [petr.maurer@skanska.cz](mailto:petr.maurer@skanska.cz), že hodlá provádět takové práce na dílo, které zakryjí určitou část díla, a to z důvodu, aby Objednatel měl možnost si ověřit, že zakrývaná část díla je provedena v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat Objednatele o průběhu realizace díla.
3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny Objednatele. Za předpokladu, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit, když dílo, dle takovýchto pokynů Objednatele, Zhotovitel provede, pouze pokud na nich Objednatel, i přes upozornění, trvá, a to na odpovědnost Objednatele.
5. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit Objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností se sjednaným limitem pojistného plnění ve výši ceny díla bez DPH, resp. nejméně ve výši 500.000,- Kč. V pojistné smlouvě musí být v souladu s § 2861 odst. 2 občanského zákoníku sjednáno, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.
6. Zhotovitel může, po shora uvedenou dobu pro provedení díla, využívat ke skladování materiálů a techniky potřebné pro provedení díla, pozemek parc. č. 248/1, resp. jeho vyznačenou část S3 v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen i „pozemek pro ukládání“), když po ukončení využívání tohoto pozemku je Zhotovitel povinen uvést pozemek do původního stavu, když splnění této povinnosti je taktéž podmínkou pro vyplacení jakékoliv části sjednané ceny díla.
7. Zhotovitel je povinen vést, v rámci provádění stavby, řádně stavební deník, který předá, při předání díla, Objednateli, když splnění této povinnosti je podmínkou vyplacení jakékoliv části ceny díla Zhotoviteli.

# Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu **60 měsíců** počínající běžet ode dne převzetí díla Objednatelem v předávacím řízení, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zároveň dne právní moci rozhodnutí o kolaudaci díla. Tedy Objednatel je povinen převzít dílo, bez ohledu na to, co je v této smlouvě uvedeno, od Zhotovitele pouze bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2628 občanského zákoníku.
2. Termín odstranění reklamované vady: do 10 dnů ode dne ohlášení.
3. Sankce za neodstranění reklamované vady:

- při prodlení s vyřízením reklamace (opravou díla a předáním opraveného díla

protokolární formou s podpisy obou stran): 3.000,-- Kč za každý započatý den prodlení.

- úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.

- uhrazením smluvní pokuty nebo/ a náhrady škody se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit svou smluvní povinnost.

1. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají Objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského zákoníku.

# Sankční ujednání

1. Cenou díla se, pro účely tohoto článku, rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že Zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením před i v průběhu realizace díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, při opakovaném neuposlechnutí **30.000,- Kč** za každý případ.

- úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.

- uhrazením smluvní pokuty nebo/ a náhrady škody se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit svou smluvní povinnost.

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla a jeho předáním bez jakýchkoliv vad a nedodělků do rukou Objednatele oproti termínu sjednanému v této smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,- Kč** za každý i započatý den prodlení, a to v době prvních 14 dnů prodlení. Od 15. dne prodlení se uvedená pokuta zvyšuje na částku **3.000,-- Kč** za každý započatý den prodlení.

- úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.

- uhrazením smluvní pokuty nebo/ a náhrady škody se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit svou smluvní povinnost.

1. Zhotovitel je povinen, v rámci provádění díla, jako i v místě provádění díla – na staveništi a v jeho okolí, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví 3. osob.
2. V případě, že Zhotovitel neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** pro každý případ a případně za každý i započatý den prodlení.

- úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.

- uhrazením smluvní pokuty nebo/ a náhrady škody se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit svou smluvní povinnost.

1. Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem, není-li v této smlouvě uvedeno jinak, když náprava, pokud je možná, nebude sjednána ani na základě dodatečně poskytnutého termínu pro splnění smluvní povinnosti v délce 5 dnů ze strany Objednatele, může Objednatel od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupením se neruší ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody.
3. Smluvní strana, která zapříčinila důvodné odstoupení od této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně zaplatit smluvní pokutu ve výši **1 %** z celkové ceny díla.

- úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.

- uhrazením smluvní pokuty nebo/ a náhrady škody se nezbavuje Zhotovitel povinnosti splnit svou smluvní povinnost.

# Zánik smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a z důvodů uvedených v této smlouvě.

# Soudní spory

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, budou případné spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány Okresním soudem v Olomouci, pokud bude k projednání věci příslušný okresní soud, a případně Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud by byl k projednání věci příslušný krajský soud.

# Přehled dalších ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele podpisem protokolu o převzetí díla oběma stranami této smlouvy s konstatováním, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá po splatnosti jakékoliv závazky /dluhy, a to zejména vůči OSSZ, FÚ, zdravotním pojišťovnám/, není podán návrh na zahájení exekučního / insolvenčního řízení k jeho osobě – takové řízení ani neprobíhá.
3. V případě nepravdivého prohlášení ze strany Zhotovitele v této smlouvě uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 35.000,-- Kč. Úhradou smluvní pokuty či i nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok Objednatele vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, která by byla uvedeným porušením smluvní povinnosti, jež je i kryta smluvní pokutou, když náhrada škody může být i vyšší než smluvní pokuta.
4. V případě zcela či i jen zčásti nepravdivého prohlášení Zhotovitele v této smlouvě může Objednatel od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Odstoupením se neruší ustanovení o smluvní pokutě a náhradě škody.

# Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Ustanovení §§ 557, 1765, 1766, 1793 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužijí.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou shora uvedené projektové dokumentace, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla dle projektové dokumentace a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsanýchoprávněnými zástupciobou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Dohoda smluvních účastníků o zrušení této smlouvy taktéž může mít pouze písemnou podobu.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.
7. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky, a to vyjma v právním předpisu či v této smlouvě povolených případech. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo, a to však pouze za podmínek, které budou přijatelné pro obě smluvní strany. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – zadávací podmínky

Příloha č. 2 – plán pozemku s vyznačenou částí S3

|  |  |
| --- | --- |
| Podpisy a otisky razítek smluvních stran | |
| V Tovéři, dne: | V Tovéři, dne: |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |
| **Obec Tovéř** | ……………….. |