## Smlouva o díloč.2/2019

„Zhotovení fasády objektu Kulturního domu v Tovéři“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb . – obč. zák.

čl.I-Smluvní strany:

1.1. 	Obec TOVÉŘ

Tovéř 18, PSČ 78316

IČ: 00635626

DIČ: CZ 00635626

zastoupena starostou obce: Miroslavem Majerem

tel: 585 396 690, mobil: 725 490 430

email: starosta@tover.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo výdajového účtu: 1800969359/0800

dále jen  „objednatel“

1.2

Firma:

IČ:

Zastoupený :

Tel:

email:

Bankovní spojení:……………………………….

Číslo účtu: ………………………………….

dále jen „zhotovitel“

zastoupený:

ve věcech smluvních:

čl.II-DÍlo-předmět plnění:

2.1		Předmětem díla je:

„Zhotovení fasády objektu Kulturního domu v Tovéři“, v rámci přijaté dotace z MMR na  „Rekonstrukci  multifunkčního domu v Tovéři“ v místě realizace Tovéř, č.p.18, PSČ 783 16, dle zadání a přiložené situace, zveřejněném dne 21.6.2021. na https://www.tover.cz/verejne-zakazky-vyberova-rizeni, jež tvoří přílohu č.1 k této smlouvě.

2.2		Rozsah realizace díla „Rekonstrukce  multifunkčního domu v Tovéři“ - fasáda objektu Kulturního domu v Tovéři“, byl zveřejněn na webových stránkách obce dne 21.6.2021, s tím, že oslovené firmy a způsob zveřejnění zakázky odkazoval s dostatečným předstihem na možnost vlastního vyměření výměr ploch realizace zakázky a předem daného technologického rozsahu provedení prací které se stalo základem nacenění díla, specifikovaného v čl. II , bod 2.1.

2.3		V předmětu plnění díla se zhotovitel zavazuje objednateli, že provede na své nebezpečí dílo specifikované dále v této smlouvě, s důrazem na provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou. Za tímto účelem se zhotovitel zavazuje řídit se pokyny objednatelem určeného koordinátora BOZP a v případě zjištěných nedostatků, tyto nedostatky odstranit neodkladně, po písemném vyzvání tohoto subjektu.

2.4   Zhotovitel je povinen v den podpisu této smlouvy předložit doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činnosti na předmětu díla, proti krádeži, živelným pohromám, proti škodám způsobeným třetími osobami, jakož i pojištění vztahující se k případným  újmám na zdraví všech osob v místech dotčených stavbou, se sjednaným limitem pojistného plnění nejméně ve výši 3 000 000,- Kč.

2.5	Součástí díla jsou i následující práce a činnosti, jež na své náklady zajistí zhotovitel:

a)	zřízení a odstranění staveniště, o čemž bude proveden písemný zápis,

b)	odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutina skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

c)	uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, okna, zeleň, apod.),

d)	oznámení o zahájení stavebních prací objednateli a příslušnému Stavebnímu úřadu v Dolanech

e)	přítomnost osoby oprávněné ve věcech technických i smluvních v místě předmětu díla, případně neprodleně po telefonické výzvě objednatele nebo koordinátora BOZP,

f)	oprávněná osoba za zhotovitele je povinna vést řádný stavební deník, se všemi náležitostmi, které tento dokument musí obsahovat.

2.6		Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně zhotovené dílo sjednanou cenu.

čl.III-Termín plnění:

  - Pro realizaci díla se sjednává termín v celkovém trvání max. 50 po sobě jdoucích dní, s termínem předání hotového díla do 31.10.2021.

  - Pro započetí realizace díla se sjednává termín nejdříve 6.9.2021, ke kterému se zavazuje objednatel předat zhotoviteli místo realizace (tzv. staveniště) a zajistit do něj pro možnost realizace díla přívod elektrické energie, jejíž spotřeba bude na vrub objednatele.

  - V případě prodlení objednatele s termínem předání staveniště, se sjednaný termín realizace díla prodlužuje o dobu takovéhoto prodlení.

ČL. IV-SPLNĚNÍ DÍLA

4.1 	Splněním díla se rozumí předání řádně dokončeného díla zhotovitelem, v požadované kvalitě bez vad a nedodělků, objednateli, o čemž bude sepsán písemný protokol.

4.2     Pro případ požadavku objednatele na realizaci případných víceprací se zhotovitel

zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby jejich realizace neměla vliv na

sjednaný termín předání díla objednateli; současně se účastníci pro takovýto případ zavazují ohledně charakteru, rozsahu a ceny požadovaných víceprací uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.

4.3    Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve

výši 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

čl.V-cena díla a platební podmínky:

5.1	 	Cena za dílo v rozsahu článku II. této smlouvy je cenou maximální, obsahuje veškeré náklady nutné pro zhotovení předmětu díla a činí 641 920,- Kč bez DPH, 776 723,-Kč s DPH

5.2	Cena za dílo uvedená v předchozím odstavci je zároveň cenou pevnou a neměnnou po            celou dobu realizace díla.

5.3		Nárok na zaplacení ceny díla uplatní zhotovitel u objednatele fakturou, která bude mít veškeré náležitosti požadované předpisy v oblasti účetnictví.

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle §29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:

- Číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

- obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČ  zhotovitele,

- číslo a datum vystavené faktury,

- u fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti-aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“,

- lhůtu splatnosti faktury,

- soupis provedených prací, vč. Zjišťovacího protokolu,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně podpisu a kontaktního telefonu,

5.4		Fakturu má zhotovitel právo objednateli zaslat nejdříve den následující po podpisu protokolu o předání zhotoveného díla, nebo mu fakturu předat současně s podpisem protokolu.

5.5		Záloha na cenu díla se nesjednává. V této smlouvě uvedená cena díla, byť i v této smlouvě uvedeno cokoliv, je nejvýše přípustná a její zvýšení je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran této smlouvy.

5.6		Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž pro případ prodlení s její úhradou sjednávají účastníci smluvní pokutu ve prospěch zhotovitele ve výši 0,1% z fakturované částky, a to za každý započatý den prodlení.

5.7		Pro případ, že dílo bude objednatelem převzato s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání jeho běžnému užívání, má zhotovitel právo fakturovat cenu díla pouze do výše 90% ze sjednané částky, zbývajících 10% (tzv. zádržné) má právo dofakturovat  po úplném odstranění těchto vad a nedodělků.

čl.VI-předání a převzetí dokončeného díla:

6.1		Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla min. 24 hodin před zamýšleným předáním.

6.2		Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a potvrdit v zápise o jeho předání a převzetí správnost a úplnost předmětu díla. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, uvede do zápisu důvod nepřevzetí. Zápis musí být potvrzen oběma smluvními stranami.

6.3		Objednatel není povinen převzít dílo, i když vykazuje pouze vady a nedodělky, nebránící bezpečnému provozu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud však objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla, musí být v zápise o předání a převzetí uveden seznam těchto vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

6.4		Objednatel může převzít dokončené dílo i před uplynutím sjednaného termínu plnění.

6.5		Za řádně dokončené dílo se považuje dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků.

6.6	Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla prohlášení o shodě týkající se materiálu a prací dodaných zhotovitelem při realizaci díla.

6.7		Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanoveného touto smlouvou, technickými normami a obecně závaznými přepisy, případně zjevná estetická odchylka od běžného standardu.

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu předpokládanému v příloze k této smlouvě.

čl.VII-záruka za jakost:

7.1		Smluvní strany sjednávají záruční lhůtu ve vztahu k funkčnosti, konstrukční pevnosti a stability předmětu díla v rozsahu 60 měsíců.  Zhotovitel zaručuje, že po tuto dobu bude mít předmět díla užitné vlastnosti dané touto smlouvou a příslušnými technickými normami.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.2		Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má dílo v okamžiku předání a převzetí. Objednatel je povinen zhotovitele na tyto zjevné vady upozornit a žádat jejich odstranění před ukončením přejímacího řízení. Za skryté vady odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky a to pouze v případě, že vznikly v důsledku porušení jeho smluvních povinností.

7.3		Objednatel je povinen veškeré vady díla reklamovat písemně a to bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 5-ti dnů od uplatnění reklamace, provést šetření reklamace, písemně se vyjádřit k oprávněnosti reklamace a reklamované vady odstranit v co nejkratším možném čase v závislosti na povaze reklamace a technologické možnosti jejího odstranění, nejpozději však ve lhůtě 14-ti dnů poté, co reklamaci obdrží.

7.4 	V případě, že reklamované vada jsou způsobilé ohrozit životy či zdraví občanů, nebo

vyvolat rozsáhlé škody na majetku, je povinen zhotovitel odstranit je bez zbytečného

odkladu po obdržení reklamace, nejpozději v následující den poté.

7.5     Závazky, sjednané v bodě 8.3., 8.4., je zhotovitel povinen splnit i v případě že

odpovědnost za reklamované vady neuznává; v případě, že se dodatečně prokáže, že

za ně odpovědnost nenesl (např. znaleckým posudkem, odborným vyjádřením,

soudním rozhodnutím, apod.) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které

mu v souvislosti s odstraněním takovýchto vad vznikly.

čl.VIII-závěrečná ujednání:

8.1		Pokud není ujednáno jinak, řídí se tento smluvní vztah ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. – obč. zák.

8.2		Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu je možné výhradně formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

8.3		Smluvní strany prohlašují, že si přečetly tuto smlouvu, že souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

8.4		Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nich po jednom obdrží zhotovitel a objednatel.

8.5		Smlouva nabývá účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.6		Tato smlouva se zhotovitelem, jež podal nejnižší cenovou nabídku, k danému termínu podání cenových nabídek, tj. k 8.7.2021, byla schválena na 23 zasedání zastupitelstva obce Tovéř, dne ………………………..

Příloha č. 1	Zadání, specifikace, situace a rozsah díla

v Tovéři, dne …………….

Objednatel:							Zhotovitel:

………………………………………			……………………………………………